# Product Backlog - ControlCar

Versão: 1.0

### Informações Gerais do Projeto

- Nome do Projeto: ControlCar

- Objetivos do Projeto: Desenvolver uma plataforma de gestão (SGE) completa e centralizada, em formato SaaS, para oficinas mecânicas de pequeno e médio porte. O sistema visa substituir processos manuais, otimizar o fluxo de trabalho, controlar o estoque de forma precisa, agilizar o atendimento e fornecer dados estratégicos para a tomada de decisão, resultando em maior eficiência operacional e lucratividade.

- Key Stakeholders:

- Gestores e Proprietários de Oficinas: Necessitam de uma visão consolidada do negócio para tomar decisões estratégicas.

- Recepcionistas e Pessoal Administrativo: Buscam uma ferramenta ágil para gerenciar o fluxo de clientes, veículos e Ordens de Serviço.

- Mecânicos: Precisam de acesso rápido às informações das Ordens de Serviço e facilidade para requisitar peças e atualizar o status dos serviços.

### Backlog de Produto

#### Módulo: Gestão de Usuários e Acessos

1. User Story (US-01): Gerenciamento de contas de usuário

- Descrição: Como um Administrador, eu quero cadastrar, editar e inativar contas de usuário para que eu possa controlar quem tem acesso ao sistema e quais são suas permissões (Recepcionista, Mecânico).

- Prioridade: Alta

- Estimativa de Esforço: 8 Pontos

- Critérios de Aceitação:

- Dado que o Administrador está na tela de "Gerenciar Usuários".

- Quando ele preenche o formulário com nome, e-mail, perfil e senha inicial de um novo usuário e confirma.

- Então o sistema deve criar um novo registro de usuário associado à sua oficina.

- E o sistema deve validar a unicidade do e-mail dentro da mesma oficina.

- E a funcionalidade de "excluir" deve, na verdade, inativar o usuário (soft delete), mantendo o histórico de suas ações.

2. User Story (US-02): Autenticação no sistema

- Descrição: Como um usuário (Administrador, Recepcionista ou Mecânico), eu quero fazer login no sistema usando meu e-mail e senha para que eu possa acessar as funcionalidades correspondentes ao meu perfil de forma segura.

- Prioridade: Altíssima

- Estimativa de Esforço: 5 Pontos

- Critérios de Aceitação:

- Dado que o usuário está na tela de login.

- Quando ele insere credenciais válidas e ativas.

- Então o sistema deve redirecioná-lo para o painel principal (Dashboard).

- E uma sessão segura deve ser estabelecida (ex: via JWT).

- Quando credenciais inválidas são inseridas, o sistema deve exibir a mensagem "E-mail ou senha inválidos."

- Quando as credenciais pertencem a um usuário inativo, o sistema deve exibir a mensagem "Este usuário encontra-se inativo. Por favor, contate o administrador."

3. User Story (US-03): Recuperação de senha

- Descrição: Como um usuário, eu quero ter um mecanismo de recuperação de senha para que eu possa redefinir meu acesso de forma autônoma caso esqueça minhas credenciais.

- Prioridade: Média

- Estimativa de Esforço: 5 Pontos

- Critérios de Aceitação:

- Dado que o usuário está na tela de login e clica em "Esqueci minha senha".

- Quando ele informa um e-mail cadastrado no sistema.

- Então o sistema deve enviar um link de redefinição de senha para o e-mail informado.

- E o link deve ser de uso único e ter um tempo de expiração.

- Quando o usuário acessa o link e define uma nova senha, seu acesso deve ser restaurado.

#### Módulo: Cadastros Essenciais

4. User Story (US-04): Gerenciamento de clientes

- Descrição: Como uma Recepcionista, eu quero cadastrar um novo cliente com informações de contato e documento (CPF/CNPJ) para que possamos ter um registro organizado e iniciar um relacionamento comercial.

- Prioridade: Alta

- Estimativa de Esforço: 8 Pontos

- Critérios de Aceitação:

- Dado que o ator (Recepcionista/Administrador) está na seção de "Clientes".

- Quando ele preenche o formulário com os dados do cliente (Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, Telefone, E-mail, Endereço).

- Então o sistema deve criar um novo registro de cliente.

- E o sistema deve permitir buscar clientes por nome, documento ou telefone.

- E ao visualizar um cliente, o sistema deve exibir a lista de veículos associados e o histórico de O.S.

5. User Story (US-05): Associação de veículos ao cliente

- Descrição: Como uma Recepcionista, eu quero associar múltiplos veículos a um cliente já cadastrado, informando placa, marca e modelo, para que o histórico de atendimento fique corretamente vinculado ao proprietário.

- Prioridade: Alta

- Estimativa de Esforço: 5 Pontos

- Critérios de Aceitação:

- Dado que o ator está na página de detalhes de um cliente.

- Quando ele aciona a função "Adicionar Veículo" e preenche os dados obrigatórios (Placa, Marca, Modelo).

- Então o sistema deve registrar o novo veículo e vinculá-lo ao cliente em questão.

- E o sistema deve garantir que a placa do veículo seja única dentro da oficina.

6. User Story (US-06 & US-08): Gerenciamento de catálogos (Serviços e Peças)

- Descrição: Como um Administrador, eu quero cadastrar os serviços de mão de obra e o catálogo de peças que a oficina oferece, definindo descrição, preços e estoque, para que possamos agilizar a criação de orçamentos e controlar o inventário.

- Prioridade: Alta

- Estimativa de Esforço: 13 Pontos

- Critérios de Aceitação:

- Dado que o ator está na seção de "Cadastros" ou "Estoque".

- Quando ele cadastra um novo serviço, deve ser possível informar Descrição, Categoria e Preço Padrão.

- Quando ele cadastra um novo produto/peça, deve ser possível informar Descrição, Preço de Custo, Preço de Venda e Quantidade em Estoque.

- E para cada peça, deve ser possível definir um nível de estoque mínimo para acionar alertas de reposição.

- Então os itens cadastrados devem ficar disponíveis para serem adicionados às Ordens de Serviço.

#### Módulo: Gestão de Ordens de Serviço (O.S.)

7. User Story (US-09): Criação de Ordem de Serviço

- Descrição: Como uma Recepcionista, eu quero criar uma nova Ordem de Serviço (O.S.) a partir de um cliente e veículo selecionado, registrando a queixa inicial, para que o processo de atendimento seja formalizado.

- Prioridade: Altíssima

- Estimativa de Esforço: 8 Pontos

- Critérios de Aceitação:

- Dado que um cliente e seu veículo já estão cadastrados.

- Quando a Recepcionista seleciona o veículo e aciona a função "Criar Nova O.S.".

- Então o sistema deve gerar uma nova O.S. com o status "Aberto", associada ao cliente e veículo.

- E deve ser possível preencher o campo "Descrição do Problema Relatado pelo Cliente".

8. User Story (US-10): Adição de itens na O.S.

- Descrição: Como um Mecânico, eu quero adicionar peças do estoque e serviços catalogados a uma O.S. para que o valor total seja calculado automaticamente e o cliente tenha um orçamento claro.

- Prioridade: Alta

- Estimativa de Esforço: 8 Pontos

- Critérios de Aceitação:

- Dado que uma O.S. está com status que permite edição (ex: "Aberto").

- Quando o usuário (Mecânico/Recepcionista/Admin) adiciona um item (peça ou serviço).

- Então o sistema deve atualizar a lista de itens da O.S.

- E o valor total da O.S. deve ser recalculado em tempo real.

9. User Story (US-12 & US-13): Gerenciamento do fluxo de status da O.S. e baixa de estoque

- Descrição: Como uma Recepcionista, eu quero alterar o status de uma O.S. (de "Aberto" para "Em Execução", "Finalizada", etc.) para que todos na equipe saibam em que etapa cada serviço se encontra e o estoque seja atualizado automaticamente.

- Prioridade: Alta

- Estimativa de Esforço: 13 Pontos

- Critérios de Aceitação:

- Dado que uma O.S. existe.

- Quando seu status é alterado de "Aguardando Aprovação" para "Em Execução".

- Então o sistema deve realizar a baixa automática no estoque de todas as peças listadas na O.S.

- Quando seu status é alterado para "Finalizada".

- Então o sistema deve registrar os serviços e peças utilizados no histórico do veículo correspondente.

10. User Story (US-14): Geração de documento da O.S.

- Descrição: Como uma Recepcionista, eu quero gerar um documento PDF de uma O.S. para que eu possa imprimir e entregar ao cliente como um orçamento formal ou um recibo detalhado.

- Prioridade: Média

- Estimativa de Esforço: 5 Pontos

- Critérios de Aceitação:

- Dado que uma O.S. está sendo visualizada.

- Quando o ator clica no botão "Gerar PDF".

- Então o sistema deve compilar os dados da oficina, cliente, veículo e itens em um layout profissional.

- E o sistema deve disponibilizar o arquivo PDF para download ou impressão.

#### Módulo: Relatórios e Análises

11. User Story (US-15): Visualização do Dashboard de KPIs

- Descrição: Como um Administrador, eu quero visualizar um dashboard com os principais indicadores (KPIs), como faturamento do dia e do mês, para que eu possa ter uma visão rápida da saúde financeira do negócio.

- Prioridade: Média

- Estimativa de Esforço: 8 Pontos

- Critérios de Aceitação:

- Dado que o Administrador está autenticado.

- Quando ele acessa a página "Dashboard".

- Então o sistema deve exibir os seguintes KPIs: Faturamento do dia, Faturamento do mês, Número de O.S. em andamento e Ticket médio por O.S.

- E o sistema deve exibir um gráfico com a evolução do faturamento mensal dos últimos 6 meses.

12. User Story (US-16 & US-17): Geração de relatórios gerenciais

- Descrição: Como um Administrador, eu quero gerar relatórios de faturamento por período e de serviços mais realizados para que eu possa realizar análises financeiras e operacionais mais aprofundadas.

- Prioridade: Média

- Estimativa de Esforço: 8 Pontos

- Critérios de Aceitação:

- Dado que o Administrador está na seção de "Relatórios".

- Quando ele seleciona "Faturamento por Período" e define um intervalo de datas.

- Então o sistema deve exibir uma lista detalhada de todas as O.S. finalizadas no período, com seus valores e um totalizador.

- Quando ele seleciona "Serviços Mais Realizados".

- Então o sistema deve exibir um ranking dos serviços por frequência de execução em um determinado período.