# Documento de Processo Scrum Pessoal - ControlCar

Versão: 1.0

Autor: Bernardo Alves Aguiar da Cunha

## Sumário Executivo

Este documento estabelece a minha metodologia de desenvolvimento e gerenciamento para o projeto do sistema ControlCar. Com base na natureza iterativa e nos requisitos de negócio, selecionei o framework Scrum como guia. O objetivo é fornecer um roteiro claro e prático para mim mesmo, garantindo um ciclo de desenvolvimento transparente, disciplinado e focado na entrega contínua de valor.

## 1. Introdução à Metodologia

### 1.1. Propósito

O propósito deste documento é formalizar a implementação do framework Scrum para o meu trabalho no sistema ControlCar. Ele define os eventos, artefatos e regras que guiarão meu desenvolvimento. A adesão a este processo visa mitigar riscos, promover minha adaptabilidade a mudanças e assegurar que o produto final atenda às expectativas de qualidade e funcionalidade que delineei nos documentos de requisitos e arquitetura.

### 1.2. Por que Scrum?

O Scrum é um framework ágil projetado para o desenvolvimento de produtos complexos. Sua abordagem iterativa e incremental é ideal para o projeto ControlCar, que, como um sistema SaaS, se beneficiará de ciclos de feedback curtos e da minha capacidade de adaptar o plano de desenvolvimento com base nas necessidades emergentes do mercado e dos usuários (oficinas mecânicas).

### 1.3. Os Pilares do Scrum

Minha implementação do Scrum será fundamentada em três pilares essenciais:

- Transparência: Todos os aspectos do processo devem ser visíveis e claros para mim. Artefatos como o Product Backlog e o progresso do Sprint serão mantidos em ferramentas acessíveis, garantindo um entendimento unificado e constante do andamento.

- Inspeção: Os artefatos e o progresso do Scrum devem ser inspecionados por mim frequentemente para detectar variações indesejadas. Essa inspeção ocorrerá nos eventos Scrum, como a Sprint Review e o Check-in Diário.

- Adaptação: Se a inspeção revelar que um ou mais aspectos do processo estão fora dos limites aceitáveis, ajustarei o processo ou o material que estou produzindo. A adaptação é crucial e será praticada na Sprint Retrospective e no planejamento do próximo Sprint.

## 2. Meu Papel no Projeto

Como desenvolvedor único do ControlCar, acumularei as responsabilidades de Product Owner, Equipe de Desenvolvimento e Scrum Master. Minhas principais atribuições são:

- Gerenciar o Product Backlog: Serei o responsável por criar, priorizar e manter a lista de todos os requisitos funcionais (ex: RF-001 a RF-024) e não-funcionais do sistema.

- Representar os Stakeholders: Atuarei como a voz do cliente (oficinas, gestores, recepcionistas, mecânicos), garantindo que o desenvolvimento esteja alinhado com a visão de negócio descrita no "Canvas do Modelo de Negócio".

- Definir e Comunicar a Visão do Produto: Manterei uma visão clara dos objetivos e dos itens do backlog para guiar o desenvolvimento.

- Desenvolver o Produto: Serei responsável por todo o ciclo de desenvolvimento, o que inclui:

- Desenvolvimento Frontend (Next.js, TypeScript).

- Desenvolvimento Backend (Node.js, Express, Prisma).

- Gerenciamento do Banco de Dados (PostgreSQL).

- Garantia de Qualidade (QA).

- Operações de DevOps (AWS, Docker, GitHub Actions).

- Garantir a Adesão ao Scrum: Assegurarei que estou seguindo as práticas e regras definidas neste documento para manter o processo organizado.

- Remover Impedimentos: Identificarei e eliminarei quaisquer obstáculos que estejam impedindo meu progresso.

- Facilitar os Eventos e Promover a Melhoria Contínua: Conduzirei meus próprios eventos Scrum e buscarei constantemente por melhorias no processo e no produto.

## 3. Eventos Scrum

Os eventos no Scrum são minhas oportunidades formais para inspeção e adaptação.

### 3.1. A Sprint

O coração do meu processo. Para o projeto ControlCar, adotarei Sprints de 2 semanas. Durante este período, trabalharei para criar um incremento de produto utilizável e potencialmente entregável.

### 3.2. Sprint Planning (Planejamento da Sprint)

- Quando: No início de cada Sprint.

- Duração: Máximo de 4 horas.

- Propósito: Apresentarei a mim mesmo os itens de maior prioridade do Product Backlog. Selecionarei os itens que acredito poder completar no Sprint e definirei um plano detalhado (Sprint Backlog) para entregar esses itens.

### 3.3. Check-in Diário

- Quando: Diariamente, no mesmo horário.

- Duração: 15 minutos.

- Propósito: Um momento de sincronização e planejamento para mim. Responderei a três perguntas:

- O que eu fiz ontem para me ajudar a atingir a meta do Sprint?

- O que farei hoje para me ajudar a atingir a meta do Sprint?

- Vejo algum impedimento que me impeça de atingir a meta do Sprint?

### 3.4. Sprint Review (Revisão da Sprint)

- Quando: Ao final de cada Sprint.

- Duração: Máximo de 2 horas.

- Propósito: Revisarei o trabalho "Pronto" que completei. Será uma sessão para inspecionar o incremento, avaliar o resultado e obter insights que podem ser usados para adaptar o Product Backlog.

### 3.5. Sprint Retrospective (Retrospectiva da Sprint)

- Quando: Após a Sprint Review e antes do próximo Sprint Planning.

- Duração: Máximo de 1.5 horas.

- Propósito: Inspecionarei meu próprio processo. O objetivo é identificar o que funcionou bem, o que pode ser melhorado e criar um plano de ação para implementar melhorias no próximo Sprint.

## 4. Artefatos Scrum

Meus artefatos do Scrum representam trabalho ou valor e são projetados para maximizar a transparência do processo.

### 4.1. Product Backlog (Backlog do Produto)

Uma lista ordenada e viva de tudo o que é conhecido ser necessário no produto ControlCar. É a única fonte de requisitos, e sou responsável por seu conteúdo, disponibilidade e ordenação.

- Exemplos de Itens:

- Como Administrador, eu quero gerenciar os cadastros de usuários para controlar o acesso ao sistema (RF-024).

- Como Recepcionista, eu quero criar uma Ordem de Serviço vinculada a um cliente e veículo para iniciar o atendimento (RF-009).

- Como Mecânico, eu quero adicionar peças a uma O.S. para que o sistema atualize o valor total e o estoque (RF-010).

### 4.2. Sprint Backlog (Backlog da Sprint)

O conjunto de itens do Product Backlog que selecionei para o Sprint, mais um plano para entregar o incremento do produto e realizar a Meta da Sprint. É a minha previsão sobre qual funcionalidade estará no próximo incremento e o trabalho necessário para entregar essa funcionalidade.

### 4.3. Incremento

O Incremento é a soma de todos os itens do Product Backlog que completei durante um Sprint e o valor dos incrementos de todos os Sprints anteriores. Ao final de um Sprint, o novo Incremento deve estar "Pronto", o que significa que está em uma condição utilizável e atende à minha Definição de "Pronto".

## 5. Definição de "Pronto" (Definition of Done - DoD)

Para garantir a qualidade e a consistência, um item do backlog ou um incremento só será considerado "Pronto" quando atender a todos os critérios a seguir:

- Código Desenvolvido: A funcionalidade foi implementada conforme os requisitos.

- Código Revisado: O código passou por uma auto-revisão criteriosa.

- Testes Unitários e de Integração: Todos os testes automatizados relevantes foram criados e estão passando.

- Padrões de Código: O código adere aos padrões de Clean Code (RNF-004).

- Testes Funcionais: A funcionalidade foi validada por mim e atende aos critérios de aceite.

- Documentação Atualizada: A documentação técnica relevante (se aplicável) foi atualizada.

- Build sem Erros: O código foi integrado à branch principal e o build automatizado (via GitHub Actions) foi executado com sucesso.

- Deploy em Ambiente de Teste: A funcionalidade foi implantada com sucesso no ambiente de testes/homologação.

- Minha Aprovação: Validei que a funcionalidade atende à minha expectativa e aos requisitos definidos.