Documento de Aprovação de Requisitos

1. Introdução

Este documento apresenta os requisitos funcionais e não-funcionais para o desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP) do Projeto ControlCar. O ControlCar é uma plataforma de software como serviço (SaaS) projetada para centralizar e otimizar a gestão operacional de oficinas mecânicas de pequeno e médio porte.

A finalidade deste documento é consolidar o escopo, os objetivos e os requisitos detalhados do projeto, servindo como um acordo formal entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders. A aprovação deste documento é um passo crucial para garantir o alinhamento de expectativas e autorizar o início do ciclo de desenvolvimento.

2. Objetivos do Projeto

O objetivo principal do ControlCar é fornecer uma solução moderna e integrada que substitua processos manuais, planilhas e sistemas legados, gerando maior eficiência e controle para os gestores de oficinas. Os objetivos específicos do MVP são:

- Centralizar Cadastros: Unificar o gerenciamento de clientes, veículos, peças, produtos e serviços em uma única plataforma.

- Otimizar o Fluxo de Atendimento: Digitalizar e padronizar o processo de criação e gerenciamento de Ordens de Serviço (O.S.), desde a abertura até a finalização.

- Aprimorar o Controle de Estoque: Automatizar a baixa de peças utilizadas em serviços e fornecer alertas para reposição de itens com estoque mínimo.

- Facilitar a Tomada de Decisão: Fornecer aos gestores acesso a relatórios gerenciais e um dashboard com indicadores-chave de desempenho (KPIs) para uma visão clara da saúde do negócio.

- Garantir Acesso Seguro: Implementar um sistema de autenticação robusto com controle de acesso baseado em diferentes perfis de usuário (Administrador, Recepcionista, Mecânico).

3. Escopo do Projeto

O escopo do MVP está focado em entregar as funcionalidades essenciais para a operação de uma oficina mecânica, divididas em quatro módulos principais.

3.1. Dentro do Escopo

- Módulo de Gestão de Usuários e Autenticação:

- Autenticação segura de usuários por e-mail e senha (via JWT).

- Gerenciamento de contas de usuário (CRUD) por administradores.

- Controle de acesso baseado em três papéis: Administrador, Recepcionista e Mecânico.

- Módulo de Cadastros Essenciais:

- Gestão completa de clientes (CRUD, com inativação lógica).

- Cadastro de múltiplos veículos por cliente.

- Gestão do catálogo de peças e produtos, incluindo controle de quantidade e estoque mínimo.

- Gestão do catálogo de serviços de mão de obra.

- Módulo de Processo de Ordem de Serviço (O.S.):

- Criação e gerenciamento do ciclo de vida da O.S. (status: Aberto, Aguardando Aprovação, Em Execução, Finalizada, Cancelada).

- Adição de peças e serviços a uma O.S., com cálculo automático do valor total.

- Baixa automática do estoque de peças ao iniciar a execução de uma O.S.

- Geração de documento PDF da O.S. para impressão (orçamento/recibo).

- Módulo de Relatórios e Dashboards:

- Dashboard principal com KPIs (faturamento diário/mensal, O.S. abertas, ticket médio).

- Relatório de faturamento por período customizável.

- Relatório de serviços mais realizados.

- Relatório de produtos com estoque baixo.

3.2. Fora do Escopo (Para Versões Futuras)

As seguintes funcionalidades não fazem parte do MVP e serão consideradas para desenvolvimentos futuros:

- Módulo financeiro avançado (contas a pagar e receber, fluxo de caixa).

- Agendamento de serviços online pelo cliente final.

- Integração com plataformas de e-commerce de autopeças.

- Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).

- Módulo de CRM para gestão do relacionamento com o cliente.

4. Requisitos para Aprovação

Solicita-se a aprovação formal dos seguintes requisitos, que foram levantados, analisados e documentados com base nas necessidades do negócio e na viabilidade técnica.

4.1. Requisitos Funcionais

A lista completa de Requisitos Funcionais está detalhada no documento levantamento_requisitos.docx e mapeada na Matriz de Rastreabilidade. Os principais requisitos a serem aprovados são:

- RF-001 a RF-008: Requisitos relacionados à gestão de cadastros de clientes, veículos, peças e serviços.

- RF-009 a RF-015: Requisitos que definem o fluxo de criação e gerenciamento de Ordens de Serviço.

- RF-016 a RF-020: Requisitos para a implementação do dashboard e dos relatórios gerenciais.

- RF-021 a RF-024: Requisitos para o sistema de autenticação, autorização e gerenciamento de usuários.

4.2. Requisitos Não-Funcionais

- RNF-001 (Desempenho): O tempo de resposta médio das operações críticas da API deve ser inferior a 500ms.

- RNF-002 (Segurança): A comunicação deve ocorrer via HTTPS, as senhas devem ser armazenadas com hashing (bcrypt) e a arquitetura deve garantir o total isolamento de dados entre as oficinas (multi-tenancy).

- RNF-003 (Usabilidade): A interface deve ser intuitiva, consistente e responsiva, adaptando-se a desktops, tablets e smartphones.

- RNF-004 (Manutenibilidade): O código-fonte será versionado com Git e seguirá os princípios de Clean Code para garantir a sustentabilidade do projeto.

5. Conclusão e Próximos Passos

Este documento representa um entendimento consolidado dos requisitos do projeto ControlCar. A aprovação formal por parte dos stakeholders é essencial para mitigar riscos de desalinhamento e para dar continuidade ao cronograma planejado.

Com a aprovação dos requisitos aqui descritos, os próximos passos imediatos serão:

- Formalizar a alocação do orçamento para o desenvolvimento do MVP.

- Iniciar o Sprint 1 do ciclo de desenvolvimento, conforme o planejamento ágil (Scrum), focando na configuração do ambiente e nas funcionalidades de base.

- Realizar reuniões de acompanhamento periódicas para apresentar o progresso e validar as entregas.